### 大学生研究性学习和创新性实验计划项目

**中期检查报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智能车联网移动应用系统设计与开发 |
| 项目主持人 | 王成 |
| 项目级别 | □国家级 □省级 □校级√ |
| 立项年份 | 2018年 |
| 指导老师 | 蒋良卫 |
| 所在学院 | 计算机学院 |
| 联系电话 | 15079529122 |
| 填表日期 | 2019年4月9日 |

**南 华 大 学 教 务 部 制**

填　写　说　明

一、本表要按要求逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、格式要求：表格中的字体用小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

三、如需更换项目组负责人或成员，请在“项目主要研究人员”栏填写更换后的成员信息，在备注栏注明“更换成员/负责人”，并将由项目组负责人签字、指导老师签字、学院盖章的本项目组更换成员/负责人的情况说明附在中期检查报告书后。

四、本页不装订。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | | 智能车联网移动应用系统设计与开发 | | | | | |
| 项目主要研究人员 | 序号 | 姓 名 | 学 号 | 专业班级 | 所在院（系） | 备 注 | |
| 1 | 王成 | 20154351138 | 15软卓 | 计算机学院 | 无 | |
| 2 | 陈果 | 20154351135 | 15软卓 | 计算机学院 | 无 | |
| 3 | 孙宸 | 20154351139 | 15软卓 | 计算机学院 | 无 | |
| 4 | 周文志 | 20164351120 | 16软卓 | 计算机学院 | 无 | |
| 5 | 文杰 | 20164351123 | 16软卓 | 计算机学院 | 无 | |
| **一、项目进展情况及取得成果（按照项目研究工作计划逐一对照填写）** | | | | | | | |
| 项目进展情况 | | 按计划进行（ √ ） 进度提前（ ） 进度滞后（ ） | | | | | |
| 主要研究阶段  (起止时间) | | 研究内容 | | | 完成情况 | | |
| 201807-201903 | | 系统功能模块 | | | 完成 | | |
| 201903-201906 | | 学术论文 | | | 已定稿，待发表 | | |
| **项目研究成果（已取得的成果）** | | | | | | | |
| 序号 | | 成果名称  （获奖名称及等级） | 成果形式[[1]](#footnote-0) | 作者  （获奖者，学生排名） | 出版社、发表刊物或颁奖单位 | 时间  （刊期） | |
| 1 | | 智能化车联网移动应用 | 程序源码 | 王成、陈果、孙宸、周文志、文杰 | 无 | 2019.03 | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 二、项目实施情况（包括研究进展情况、取得的阶段成果、经费使用情况、尚待解决的主要问题）  研究进展情况：  在系统的实现方面，基本完成项目的预期设定的几个功能，能够实现，预约加油、加油站推荐、语音输入、交通违章查询与车辆信息维护。项目组成员已经完成了学术论文的初稿，还在进一步的修改之中，因而暂时还没有在期刊上公开发表。  取得的阶段成果：  智能化车联网移动应用APP的源码  经费使用情况：  目前的项目经费支出包括资料书籍费用、实验耗材费用、服务器租赁费用等，经费支出合计3018.66元，经费结余2981.34元。  尚待解决的问题：  项目研究过程中撰写的学术论文暂时只完成初稿，需要进一步的进行修改。 | | | | | | |
| 三、项目后期具体工作计划  2019.04-2019.05 修改相关论文  2019.05-2019.06 完成论文的发表与刊登事宜，完成结题报告 | | | | | | |
| 指导老师意见  签名： 年 月 日 | | | | | | |
| 学院审核意见  学院（盖 章）  年 月 日 | | | | | | |
| 学校审查意见  （盖 章）  年 月 日 | | | | | | |

注：表格不够可另附纸。

1. 成果形式：论文，专利，软件著作权，竞赛获奖，调查报告，实物，其他。 [↑](#footnote-ref-0)